## Slide 1
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
1
Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)
Parte de Planificación

## Slide 2
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
2
Horario · Erik Figueiral Alonso
Lunes
09:00–10:30
Jueves
15:00–16:30
Laboratorio de Ciencia Computacional
3 horas concertadas · erik.figueiral.alonso@uvigo.gal

## Slide 3
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
3
Calendario de prácticas y entregas
Realizado
Estamos aquí
Pendiente
Semana | Ses. | Actividad / entrega
7–11 sep | 1 | Avance inicial
14–18 sep | 2 | Tema entregado
21–25 sep | 3 | Avanzar planificación
28 sep–2 oct | 4 | Planificación: defensa 28 sep
5–9 oct | 5 | Avance
19–23 oct | 6 | Avance
26–30 oct | 7 | Arquitectura
Semana | Ses. | Actividad / entrega
2–6 nov | 8 | Avance
9–13 nov | 9 | Prototipo y código fuente
16–20 nov | 10 | Estructura de la memoria
23–27 nov | 11 | Avance
30 nov–4 dic | 12 | Avance
7–11 dic | 13 | Defensa del proyecto
14–18 dic | 14 | Defensa del proyecto
Esta semana: avanzar la planificación. Defensa: lunes 28 de septiembre.

## Slide 4
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
4
Dedicación a la práctica
Guía docente: dedicación práctica | Por estudiante | Pareja
Prácticas presenciales | 30 h | 60 h-persona
Trabajo en casa | 50 h | 100 h-persona
TOTAL | 80 h | 160 h-persona
Como máximo, 160 horas-persona por pareja.
Podéis planificar solo las horas de casa: 100 h por pareja como referencia. Indicad el criterio y ajustad el alcance.
Fuente: guía docente 2025–2026 · Planificación de prácticas

## Slide 5
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
5
La documentación del TFG como guía
Es solo una guía
La memoria de la práctica será una simulación del TFG, con menos horas y un alcance menor.
Ahora nos interesa el apartado 5.10: planificación y seguimiento.
Lo que preparéis ahora servirá para la memoria final.
ESEI · Estructura oficial de la documentación del TFG (PDF)

## Slide 6
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
6
La memoria: desarrollo y resultados
Documento completo · Guía de elaboración del TFG

## Slide 7
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
7
Ejemplo real: planificación de un control difuso
Control PID y control difuso de un cuadricóptero. Tesis de la UCSM.
Andree Gutierrez Suclla (2021) · Figura 95, p. 108 · Ver tesis

## Slide 8
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
8
Metodologías y organización del trabajo
CRISP-DM · Si el proyecto se basa en datos
Comprender y preparar los datos, modelar, evaluar y poner en uso.
CommonKADS · Si se basa en conocimiento experto
Obtener y representar el conocimiento, diseñar el razonamiento y validarlo.
Desarrollo iterativo con prototipos
Construir una versión, probarla y mejorar el modelo y la implementación.
Scrum · Encaja peor con nuestras fechas
Sí aprovechamos el trabajo iterativo: construir, probar y mejorar.
Dos hitos: prototipo y entrega final. Se valorará justificar el enfoque, sin exigir Scrum.
CRISP-DM · IBM
CommonKADS
Guía Scrum

## Slide 9
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
9
Dos incrementos: ejemplo de un invernadero
Incremento | Qué se puede demostrar
1. Prototipo Sesión 9: entrega prevista | Controlar la ventilación con la temperatura. Reglas básicas y casos de prueba.
2. Entrega final Sesiones 13–14: defensa | Incorporar humedad y revisar las reglas. Comprobar el conjunto con nuevos casos.
El prototipo permite probar y corregir antes de la entrega final y su defensa.
Indicad vuestra metodología. Se valorará positivamente su justificación, sin exigir una aplicación rígida.

## Slide 10
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
10
Gantt con incrementos: ejemplo inspirado en Scrum
1. Prototipo · 2. Entrega final. Adaptación al calendario de la asignatura.
Trabajo | Quién | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Planificación | A y B |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Incremento 1 · Prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arquitectura y diseño | A y B |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 
Implementación del prototipo | A y B |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Incremento 2 · Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementación final | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas y correcciones | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Memoria | A y B |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
Preparación de la defensa | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
Naranja: trabajo previsto · ● Entrega o defensa · S: sesión

## Slide 11
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
11
Gantt sin incrementos: ejemplo por entregas
Las mismas entregas, organizadas directamente como tareas.
Trabajo | Quién | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Planificación | A y B |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arquitectura y diseño | A y B |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 
Implementación del prototipo | A y B |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Implementación final | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas y correcciones | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Memoria | A y B |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
Preparación de la defensa | A y B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ●
Naranja: trabajo previsto · ● Entrega o defensa · S: sesión

## Slide 12
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
12
Gantt y máxima calificación
El Gantt es necesario para optar a la máxima calificación.
Podéis usar sesiones, semanas o fechas como escala temporal.
Elegid el formato que os resulte más claro. Dividir las tareas en subtareas es opcional.

## Slide 13
Razonamiento con Incertidumbre · Planificación del proyecto
Erik Figueiral Alonso
13
Próxima semana: incertidumbre y arquitectura
Control difuso
Diagnóstico probabilístico
Timothy J. Ross
Fuzzy Logic with Engineering Applications
3.ª edición
Wiley, 2010
Luis Enrique Sucar
Probabilistic Graphical Models
Principles and Applications
2.ª edición
Springer, 2021
Referencia del libro
Referencia del libro
Veremos cómo llevar vuestro problema a una arquitectura de diagnóstico o de control.
GitHub Docencia · Materiales de la asignatura